| Estado Parte desde | 1 de mayo de 1999 |
| --- | --- |
| Implementación Legal del Tratado | Adoptada: 7 de diciembre de 1999 |
| Ultimo reporte presentado sobre el Artículo 7 | 28 de febrero de 2008 |
| Artículo 4 (destrucción de existencias) | Fecha límite: 1 de marzo 2003 Completado: 28 de agosto 2002 |
| Artículo 3 (minas retenidas) | Inicialmente: 1,971 En febrero 2008: 1,004 |
| Contaminación | Minas antipersonales, artillería sin explotar (UXO) |
| Área Estimada de Contaminación | Área total aun no ha sido reportada, sin embargo se estima que existan aun 40 áreas minadas |
| Artículo 5 (limpieza de áreas minadas) | Fecha límite: 1 de mayo de 2009 |
| Probabilidades de cumplimiento de fecha límite | Ninguna: ha solicitado una extensión |
| Progreso de desminado en el año 2007 | No ha sido reportado |
| Víctimas de minas/remanentes explosivos de guerra (REG) en el 2007 | Total: 15 (2006: 7) Minas: 5 (2006: 2) REG (ERW): 10 (2006: 5) |
| Análisis de victimas | Muertos: 1 (2005: 2) Heridos: 14 (2006: 5) |
| Estimación de sobrevivientes por minas/remanentes explosivos de guerra (REG) | 1,147 |
| Capacidad de ER | Decaída, pero adecuada |
| Disponibilidad de Servicios en el 2007 | Sin modificaciones, inadecuada |
| Progreso hacia la asistencia de las victimas (VA25) | Lento |
| Fondos para el desminado en el 2007 | Internacional: $4.5 millones (2006: $5.7 millones) Nacional: $1 millón (2006: 1 millón) |
| Sucesos claves desde mayo del 2007 | En marzo del 2008, Nicaragua declaró que no estaría en capacidad de cumplir con el plazo establecido (mayo 2009) para completar la limpieza de áreas minadas establecida en el artículo 5 y solicitó extensión de un año. |

NICARAGUA

Política de Prohibición de Minas

La República de Nicaragua firmó el Tratado de Prohibición de Minas el 4 de diciembre de 1997 y lo ratificó el 30 de noviembre de 1998, convirtiéndose en Estado Parte el 1 de mayo de 1999. Una legislación para hacer cumplir domésticamente las prohibiciones de minas antipersonales fue promulgada el 7 de diciembre de 1999, Ley 321, e incluye sanciones penales para quienes incumplan con la misma.

Nicaragua participó en la Octava Reunión de Estados Parte en Jordania en noviembre de 2007, en donde emitió declaraciones durante la sesión general de intercambio de puntos de vista, y durante las sesiones sobre asistencia a víctimas y limpieza de minas. Nicaragua también asistió en junio de 2008 a las reuniones inter-sesionales del Comité Permanente en Ginebra, en donde informó sobre los esfuerzos realizados en relación a la limpieza de minas.

El 28 de febrero de 2008, Nicaragua emitió su noveno informe sobre la implementación del Artículo 7, cubriendo el periodo que abarca desde el 28 de febrero del 2007 hasta el 28 de febrero del 2008.

Nicaragua aún no ha expresado claramente sus puntos de vista con respecto a asuntos claves de interpretación de los Artículos 1, 2 y 3 del tratado, incluyendo la falta de especificación sobre cuáles actos están prohibidos por la prohibición de “asistencia”, si están prohibidas las minas anti-vehículos con fusibles sensibles o no, y tampoco el número aceptado de minas retenidas para ser utilizadas en entrenamiento.

Nicaragua es miembro de la Convención sobre Armas Convencionales (CAC) y su segundo Protocolo Enmendado sobre minas antipersonales. Nicaragua asistió a la Novena Conferencia de Estados Parte del Protocolo en noviembre del 2007, sin embargo, Nicaragua no presentó su informe anual establecido en el artículo 13. Nicaragua es miembro del Protocolo V de la CAC sobre remanentes explosivos de guerra. Nicaragua participó en la Conferencia Diplomática de Dublín sobre Municiones en Racimo en mayo de 2008 adoptando el texto final del tratado.

Producción, Transferencia, Almacenamiento y Retención.

Nicaragua ha expresado formalmente que nunca ha producido minas antipersonales.  No es sabido que Nicaragua haya alguna vez exportado minas. Nicaragua destruyó sus 133,435 minas antipersonales almacenadas entre el 12 de abril de 1999 y el 28 de agosto del 2002.

Según su último informe sobre la implementación del Artículo 7, el Ejército de Nicaragua retuvo un total de 1,004 minas antipersonales para fines de entrenamiento y contaban con esas minas almacenadas hasta febrero del 2008. Esta es la misma cantidad almacenada según el informe del año 2007. A diferencia de años anteriores, Nicaragua no utilizó ninguna de las minas que se encontraban retenidas. El reporte afirmaba que el Ejército transfirió 26 minas PMN para calibración de detectores al Cuerpo de Ingenieros y 46 minas a la Unidad de Entrenamiento Canino para la Detección de Minas.

En marzo del 2006, Nicaragua informó al Monitor de Minas Terrestres que después de completar su programa de desminado se presentaría un plan para la reducción del número de minas almacenadas con fines de entrenamiento.

Nicaragua ha informado anteriormente que posee 121 minas de fragmentación direccional tipo Claymore (serie MON).

Problema de Minas Terrestres y REG

Nicaragua se encuentra contaminada por minas terrestres y REG como resultado de un conflicto armado que inició en 1979 y culminó en 1990. La mayoría de minas utilizadas son minas antipersonales, pero minas anti-vehículos también fueron colocadas en la frontera norte que limita con Honduras. Áreas minadas han sido reportadas en 105 comunidades en 74 municipalidades en 14 de los 15 departamentos y las 2 regiones autónomas del país.

Basado en registros del Ejército de Nicaragua, los que Nicaragua considera completos en un 80%, el número total de minas antipersonal y minas anti-vehículos instaladas era inicialmente de 135,643 en 991 campos minados. Esta cifra ha incrementado a más de 175,849 minas (29% más que el estimado inicial) como resultado de operaciones de limpieza y reportes provenientes de las comunidades sobre sospechas de nuevas áreas peligrosas. Sobre esta cifra total revisada, Nicaragua reportó en febrero del 2008 que 158,661 minas habían sido encontradas y destruidas, dejando al menos 17,188 minas enterradas. En junio del 2008 durante las reuniones del Comité Permanente, Nicaragua informó que 964 de 1,006 áreas minadas han sido despejadas, y que el número estimado total de minas instaladas había aumentado a 176,076, un incremento de 227 minas.

En junio del 2008, se reportó que al menos existían 14,584 minas enterradas en 40 áreas minadas, en aproximadamente 8 municipalidades: cinco en el departamento de Nueva Segovia (Jalapa, Mozonte, Murra, San Fernando y Wiwilí); una en el departamento de Jinotega (Wiwilí de Jinotega); una en el departamento de Matagalpa (La Dalia); y una en la Región Autónoma del Atlántico Sur (Bocana de Paiwas). El área de la frontera sur que limita con Costa Rica se considera libre de minas.

Se creía que más de 24,000 personas vivían dentro de un radio de 5km alrededor de las áreas minadas. Esto representa una reducción del 95% del número de personas que se encontraban en zonas de peligro desde el inicio del programa de desminado en 1991. El restante de las comunidades impactadas por las minas – la cantidad oficial no ha sido hecho explícito, pero se calcula en no más de 51 comunidades- se dice estar empobrecidas.

Programa de Acción contra las Minas

Coordinación y Gestión

La Comisión Nacional de Desminado (CND) es responsable de la formulación de políticas nacionales de acción contra las minas, asistiendo y coordinando la implementación del Programa Nacional de Desminado Humanitario, administrando fondos internacionales  y dirigiendo la educación preventiva o educación de riesgo. Los empleados de la Comisión Nacional de Desminado son pagados por el Ministerio de Defensa, sin embargo, la Comisión Nacional de Desminado no cuenta con un presupuesto operacional y funciona con recursos de países donantes que son canalizados a través de la Organización de Estados Americanos o bilateralmente.

Status de la Estrategia del Programa de Acción contra las Minas

Debido al alto número de descubrimientos de minas sin registrar durante el periodo de limpieza, cada año desde el 2004 las operaciones de desminado han sufrido retrasos y el plazo establecido para completar los proyectos ha sido modificado. En marzo del 2008, Nicaragua se declaró incapaz de alcanzar el plazo establecido en el Artículo 5 (mayo 2009) y solicitó una extensión de un año. Las prioridades para establecer áreas de limpieza en el 2008 y 2009 incluyen todas las áreas en donde se sabe que existen minas.

Integración de la Acción contra las Minas con la Reconstrucción y Desarrollo

Un estudio conducido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, patrocinado por la OEA entre agosto 2006 y abril 2007, encontró una relación directa entre la limpieza de minas en áreas afectadas y las mejoras subsiguientes en distintos indicadores de desarrollo como: salud, acceso a educación, y acceso a fuentes de agua y electricidad. Algunas de las mejoras, sin embargo, se pueden explicar debido a la mejora en el acceso a comunidades que anteriormente estaban afectadas por la existencia de minas, siendo el resultado de la reparación o construcción de carreteras para permitir las operaciones de limpieza. Al final del año 2007, se han completado 138.5 Km. de construcción de carretera para facilitar las acciones de desminado y 96 Km. adicionales de reparación de carreteras fue planeado para apoyar la finalización de trabajos de desminado.

Desminado

El desminado en Nicaragua es responsabilidad de las denominadas Pequeñas Unidades de Desminado del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Nicaragua. Más de 600 nicaragüenses (civiles y militares) trabajan en acciones de desminado, pero en el año 2007 el número total disminuyó a aproximadamente 500 personas, como resultado de la reducción de fondos.

Las operaciones de desminado son organizadas en cinco frentes, cada uno conformado por entre 70 y 100 personas. Adicionalmente, un grupo de 29 “zapadores” conocidos como Pelotón de Señalización, trabaja como una unidad móvil de desactivación de artillería explosiva y actúa para responder a nuevos informes de minas y artillería sin explotar, y también actúa para marcar áreas minadas. La unidad puede entrar en acción para limpiar áreas de mayor tamaño que el usual en operaciones de desactivación de artillería explosiva, siempre y cuando una nueva área descubierta represente un peligro inmediato a la población y el resto de equipos de desminado se encuentren totalmente ocupados en otras zonas.

En el 2007 y 2008, la gran mayoría de las operaciones de desminado se realizaron manualmente. En el interior del país se realizaron pocos retiros de minas de manera mecánica. Sin embargo, las condiciones y la lejanía de los campos minados en la frontera norte del país hizo imposible llevar a cabo operaciones de limpieza mecánicas, según la Misión de Asistencia para la Remoción de Minas en Centro América (MARMINCA). Las Unidades de Entrenamiento Canino para la Detección de Minas ya no son utilizadas en Nicaragua.

Nicaragua expresa oficialmente que respeta los Estándares Internacionales de Acciones de Desminado cuando se aplican a los procedimientos de calidad de las operaciones nacionales permanentes. Las operaciones de desminado son supervisadas por la Junta Interamericana de Defensa y la OEA, con asistencia técnica de MARMINCA.

Demarcación y Cercado de Áreas Afectadas

No todas las áreas minadas han sido marcadas o cercadas, en parte debido al número de áreas minadas ubicadas en zonas remotas y además porque anteriormente en las áreas minadas que habían sido marcadas los cercos fueron removidos por los pobladores. Cuando se encuentran nuevas áreas minadas que no pueden ser limpiadas inmediatamente, son marcadas “informalmente” con cinta adhesiva y con cintas rojas con la palabra “peligro”.

Remoción de Minas y REG en 2007 y 2008

No existe información desagregada disponible sobre desminado, específicamente del año 2007. La información se mantiene en una base acumulativa. Según la información de los reportes sobre la aplicación del Artículo 7 y presentaciones al Comité Permanente sobre Desminado, Educación sobre Riesgo por Minas y las Tecnologías de Acción para remoción de Minas, en 2004-2007, un promedio de más de 350,000 mts2 han sido limpiados cada año, esto equivale a 30,000 mts2 por mes. Con respecto al periodo de 28 meses propuesto por Nicaragua como extensión de su fecha límite para cumplir el Artículo 5, Nicaragua plantea que a partir del día en que se solicitó dicha extensión hasta la finalización del plazo, se limpiará un total de 293,000 mts2. Esto constituye a un poco menos de 10,000 mts2 por mes. Nicaragua argumenta que esta productividad es considerablemente baja debido a la dificultad que presenta el terreno.

Nicaragua de igual manera argumenta que el proceso de desminado en el año 2007 fue menor que durante el año 2006 debido a las siguientes razones:

- Una reducción del 30% de los fondos, lo que obligó a una reducción en el número de trabajadores.

- Condiciones climáticas, incluyendo las lluvias producidas por el Huracán Félix, un huracán de categoría 5 que redujo el número de días útiles en un 30 o 40% con respecto a años anteriores.

- Las localidades remotas de los campos minados restantes que requieren la construcción de caminos y carreteras.

- Un alto en las operaciones debido a dos accidentes, lo que obligó a una revisión de procedimientos permanentes de operación.

- El número de respuestas a reportes públicos sobre la existencia de minas y otros explosivos lo cual limitó el tiempo para ejecutar las acciones de desminado planeados.

- Problemas con las máquinas utilizadas para el desminado.

Para el 2008, Nicaragua planea remover 9,889 minas en un total de 29 áreas minadas, mientras se continúa con las respuestas de solicitudes comunales para llevar a cabo limpiezas. En el año 2009, Nicaragua limpiaría las restantes 7,726 minas en 22 áreas minadas. Sin embargo, las metas para ambos años dependen de los niveles de fondos restantes disponibles al inicio del año 2008.

Resumen de los Esfuerzos por Cumplir el Artículo 5

Según el Artículo 5 del Tratado de Prohibición de Minas, se ha requerido que Nicaragua destruya, lo más pronto posible, todas las minas antipersonales existentes en áreas minadas dentro de su jurisdicción o control. Esto debe ocurrir antes del 1 de mayo del 2009. Entre 1990 y el 31 de enero del 2008, el programa de desminado de Nicaragua ha despejado un total de 52.8Km2 de áreas de alto peligro y ha destruido un total de 158,661 minas en un total de 961 campos minados. Sin embargo, desde el año 2004, Nicaragua ha declarado oficialmente y en repetidas ocasiones que necesitaría un año más para alcanzar las metas y obligaciones establecidas en el tratado. Pero, cada año, el alcance de la meta ha sido pospuesto y en marzo del 2008, Nicaragua dijo que no alcanzaría su meta para mayo del 2009. Nicaragua solicitó una extensión de un año. Dicha solicitud utilizó como argumento de las causas del retraso las siguientes: el descubrimiento de nuevos campos minados y la reducción del financiamiento internacional.

La extensión solicitada incluye un plan operacional y un presupuesto que cubre el periodo 2008-2010. Nicaragua tiene planeado emplear 17 equipos de 10 “zapadores” cada uno (un total de 170). Según el número de equipos desplegados, cada equipo limpiaría tres áreas minadas, lo que equivale a un promedio de un área limpiada cada nueve meses. El tamaño promedio de un área minada es de 5,700mts2, y 22 de las áreas minadas existentes en marzo del 2008 tiene un tamaño de 4,000mts2 o menos.

Nicaragua enfrenta tres obstáculos potenciales para alcanzar la nueva fecha límite establecida para el 2010 (de ser aprobada). Primero, la extensión requiere niveles considerables de financiamiento internacional. En el 2007, se experimentó una reducción del 30% del financiamiento y 100 trabajadores fueron despedidos. Más reducciones se esperaban para el año 2008.

Segundo, si hipotéticamente se encontrara un mayor número de minas enterradas, Nicaragua argumenta que esto podría atrasar las operaciones de desminado. Esto ya ha ocurrido en el pasado.

Tercero, factores ambientales también han impactado en las operaciones de desminado. Durante los últimos 15 años, Nicaragua ha experimentado tres tormentas tropicales severas y, cada año, persisten las probabilidades de que otra tormenta azote Nicaragua. De ocurrir eso, probablemente se afecten las operaciones de desminado.

En marzo del 2008, un veterano oficial de las operaciones de desminado afirmó que estaba previsto que el financiamiento internacional para el 2008 disminuiría. Esto reduciría la capacidad de desminado e incluso posiblemente se demoraría aún más el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 5. Nicaragua estaba solicitando $6.6 millones de los donantes internacionales ($1.2 millones adicionales para desminado en el 2008, $5 millones para el 2009 y $400,000 para concluir con actividades en el periodo Enero-Abril del 2010). Si Nicaragua no logra conseguir estos fondos, se ha advertido que la fecha límite tendría que ser extendida más allá de mayo del 2010.

Una parte no especificada de los $5 millones para el 2009 se necesita para reparar y reemplazar detectores de metales y equipos de comunicación. En marzo del 2008 el programa de desminado de Nicaragua tenía un déficit de $1.2 millones. Como una crítica inicial a la solicitud de extensión realizada por Nicaragua, la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Antipersonales (ICBL por sus siglas en inglés) solicitó que Nicaragua brindara más información sobre los niveles de financiamiento necesitados, que Nicaragua confirmara que se están llevando a cabo acciones para conseguir los fondos necesarios y que especificara los efectos que tendría en el progreso de las operaciones la potencial reducción de financiamiento.

Victimas de Minas Terrestres y REG

En el 2007, el Programa de Asistencia para el Desminado en Centro América de la OEA (PADCA) registró un total de 15 nuevas víctimas de minas/REG en 4 accidentes y en 2 operaciones de desminado (1 persona muerta y 14 personas heridas). Tres víctimas eran trabajadores de las operaciones de desminado y el resto eran civiles (tres hombres, tres mujeres, cinco niños y una persona de la cual no se conoce su género ni su edad). Las minas causaron 5 víctimas y los REG causaron 10.

Los incidentes ocurrieron en los departamentos de Nueva Segovia, Estelí y Matagalpa. El 8 de junio un campesino murió y otro fue herido cuando una mina antipersonal explotó mientras ellos trabajaban fuera de los bordes de un campo que había sido limpiado en San Fernando, Nueva Segovia. El 25 de julio, dos trabajadores de las operaciones fueron lesionados mientras limpiaban un campo minado en Peñas Blancas, Matagalpa. No hay información sobre el tercer trabajador lesionado en otro accidente. Charneles metálicos causaron nueve víctimas en dos incidentes que fueron causados por REGs, esto incluye a cinco niños. Otro incidente que lesionó a cinco personas ocurrió en San Ramón, Estelí, y ocurrió mientras una familia regresaba a su casa e inspeccionaban un metal que habían encontrado.

Estos números demuestran que ha habido un aumento significativo en el número de víctimas comparado a los datos del año 2006 (dos muertos y cinco heridos en cinco incidentes) pero son similares a los números del año 2005 (quince víctimas en ocho incidentes). PADCA cree que el incremento se debió al aumento de piezas explosivas sueltas que han sido encontradas por familias que se dedican a buscar cosas en la basura para su subsistencia.

Hasta junio del 2008 no se había reportado ninguna víctima. Hasta junio del 2007 se habían reportado seis víctimas en dos incidentes.

Recolección de Información

La recolección de información de victimas de minas/REG es coordinada a través de PADCA y está disponible al público en su página Web. PADCA colecta la información de nuevas víctimas y de víctimas que no habían sido identificadas. Dicha información proviene de servicios de emergencia y rehabilitación del Ejército, la Policía y ONGs. PADCA también monitorea los reportes periodísticos y proporciona información sobre cómo reportar víctimas de minas/REG a los servicios de salud locales y a la Policía. PADCA y otras fuentes han expresado que es una tarea difícil determinar el número exacto de víctimas de minas/REG en Nicaragua ya que se cree que algunos accidentes en comunidades remotas no son reportados. Sin embargo, en el año 2008 PADCA considera que debido a las continuas campañas de educación de riesgo, la verdadera cifra de sobrevivientes no es significativamente mayor a la cifra establecida en la base de datos del Sistema de Administración de Información de Desminado (IMSMA por sus siglas en inglés), el cual se considera “bastante completo”.

En enero del 2008, la base de datos de PADCA registró 1,147 víctimas de minas/REG desde 1980, esto incluye 86 muertos y 1,061 heridos. Las víctimas fueron reportadas en 1,010 incidentes y en 26 operaciones de desminado. De los incidentes no causados por operaciones de desminado, 754 (75%) fueron causadas por minas, el restante 256 (25%) fueron causados por REG. Los accidentes en operaciones de desminado causaron 41 víctimas (5 muertos y 36 heridos); 26 víctimas eran militares (6 muertos y 20 heridos); 1075 eran civiles (205 muertos y 870 heridos); y el caso de otras 5 víctimas es desconocido.

Las víctimas de sexo femenino ocuparon 10% del total de víctimas (118); niños menores de 12 años fueron víctimas en por lo menos 78 ocasiones (63 niños y 15 niñas); adolescentes entre las edades de 12 y 19 años fueron víctimas en 169 ocasiones (144 hombres y 25 mujeres) y la edad de 170 víctimas es desconocida. La mayoría de víctimas fueron reportadas en los departamentos de la zona norte del país: Nueva Segovia (33%, 382 víctimas) y Jinotega (28%, 323 víctimas). La base de datos se actualiza constantemente, en la medida en que accidentes ocurridos en el pasado están siendo reportados.

En su último informe de cumplimiento del Artículo 7 (En el Formulario I), Nicaragua reportó que PADCA y el Ejército de Nicaragua han desarrollado un Censo de Víctimas de Minas que incluye el número total de víctimas, su situación, su incidente, el lugar donde se encuentra y la asistencia recibida. La información fue incluida en  Sistema de Administración de Información de Desminado.

La Política Nacional de Salud del MINSA (Ministerio de Salud) del 2007 indica que uno de cada diez nicaragüenses mayores de seis años eran discapacitados, con una mayor cantidad de mujeres que de hombres discapacitados. Sin embargo, el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) encontró que en el 2004 12.5% de la población tenia algún tipo de discapacidad. El Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) cuestionó estos datos argumentando que la población con discapacidad alcanzaba el 15%. Aproximadamente 2.2% de personas con discapacidad son víctimas de guerra.

Educación sobre Riesgo de Minas Terrestres y REG

En el 2007, la tendencia general de la cobertura de educación sobre riesgo de minas terrestres y REG, iniciada en el 2006, continuó disminuyendo como resultado de que solamente quedan pocas áreas pendientes por limpiar. En el año 2007, la cobertura de la educación sobre riesgo de minas y REG disminuyó en un 40% (42,327 beneficiados en comparación con 70,187 en el 2006). Un cálculo de víctimas realizado por PADCA ha desviado la atención hacia los REG en el 2006, incluyendo una campaña permanente en la radio y educación sobre riesgo de emergencia en comunidades que han experimentado accidentes con REG. Pero, en el 2007, las víctimas de REG han aumentado, particularmente debido a que aún se encuentran piezas metálicas explosivas dispersas, que los pobladores usan como desechos metálicos para luego venderlas. PADCA ha respondido a los accidentes con piezas metálicas explosivas dispersas con un aumento de las campañas de educación de riego y priorizando a las comunidades en donde ha habido accidentes con las operaciones de limpieza. En el año 2007, PADCA y el Comité Nacional de Desminado en conjunto con el MINED (Ministerio de Educación) eran los únicos que desarrollaban campañas de educación sobre riesgo.

Nicaragua cuenta con un “Plan Nacional de Educación para la Prevención de Accidentes con Minas” que forma parte de la acción nacional de estrategia de desminado. En principio todas las actividades de educación de riesgo son coordinadas y monitoreadas por el Comité Nacional de Desminado a través de subcomisiones de educación y prevención que incluyen representantes de ministerios, ONGs, Cruz Roja Nicaragüense, Comité Internacional de Cruz Roja, UNICEF y PADCA. Sin embargo, la subcomisión no se reunió en el 2007. Cada año, PADCA conduce una evaluación interna de programas de educación de riesgo para reorientar actividades para el año siguiente, de ser necesario. Los resultados de las evaluaciones anuales son presentados al Comité Nacional de Desminado quien aprueba los planes de educación de riesgo para el siguiente año. Los reportes anuales de 2007 y 2008 revelaron que los enfoques utilizados en las campañas de educación de riesgo han sido exitosos y el programa continúa sin cambios significativos. La información de víctimas del Sistema de Administración de Información de Desminado se utiliza para determinar que comunidades son priorizadas para recibir las campañas de educación sobre riesgo. La dificultad del terreno y la lejanía de comunidades afectadas por la presencia de minas continúa siendo un gran reto para la educación sobre riesgo en Nicaragua.

Nicaragua reportó las actividades de Educación sobre Riesgo en su último informe sobre el cumplimiento del Artículo 7 (Formulario I), describiendo el rol del Comité Nacional de Desminado en la coordinación de actividades de educación sobre riesgo y en la implementación del plan nacional. El reporte tenia una lista de programas implementados por PADCA-OEA, CICR/NRC, y el Comité Nacional de Desminado en cooperación con el MINED. Pero la descripción de actividades de NRC en la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN) contradijo información que había sido brindada por otras fuentes, incluyendo al Comité Nacional de Desminado, que dijo que NRC no estaba implementando campañas de educación de riesgo en esa región. Evaluaciones realizadas en diciembre de 2005 llevaron al cese de actividades de educación de riesgo (incluyendo las realizadas por NRC/ICRC) en la RAAN para el 2007, en esta región la mayoría de limpieza había sido completada en el 2005.

PADCA-OEA continúa desarrollando campañas en todos los departamentos en donde estuvieron involucradas las campañas de desminado. PADCA-OEA brindó a 140 comunidades campañas de educación de alto riesgo en un total de 12 municipalidades en 5 departamentos, con mayor atención en los departamentos de Nueva Segovia y Jinotega. En el 2007, los equipos de educación de riesgo de PADCA-OEA atendieron 218 reportes públicos de descubrimiento de minas/REG, los cuales fueron verificados y resultaron en la destrucción de 4,845 objetos (146 minas y 4,681 REG). Los reportes incrementaron cerca del 60% comparado al año 2006 (129 reportes).

Las actividades del Comité Nacional de Desminado y el MINED se complementaron con los esfuerzos de PADCA-OEA al brindar entrenamiento a maestros y al distribuir materiales educativos que fueron producidos con apoyo de UNICEF en el año 2006. Estos materiales han sido distribuidos a escuelas en departamentos que se encuentran cerca de áreas minadas. En el 2007, los materiales fueron distribuidos a 6,473 niños de primaria y a 4,008 niños de secundaria en cinco municipalidades en el departamento de Madríz, el cual ha sido limpiado totalmente de campos minados conocidos pero que limita con otros departamentos que aun tienen problemas de minas. En el 2008, el Comité Nacional de Desminado planeó distribuir materiales de educación de riesgo a 220 profesores en 12 municipalidades en 4 departamentos que no ha recibido campañas de educación de riesgo anteriormente pero que se encuentran cerca de departamentos en donde aún existen campos minados.

Comunidades hondureñas ubicadas en la frontera con Nicaragua que han sido afectadas en el pasado por minas también continúan recibiendo campañas de educación de riesgo.

Asistencia a Víctimas

Se han elaborado pocos proyectos para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad  en el país debido a que tanto el gobierno como la ONGs tienen limitación de financiamiento; en ese aspecto no hubo avances significativos en el año 2007.

Los hospitales urbanos de Nicaragua cuentan con suficiente capacidad quirúrgica para atender emergencias y servicios especializados, pero los servicios en áreas afectadas por minas/REG son escasos y usualmente las evacuaciones de emergencia toman algunas horas. El INEC reportó que pocas personas con discapacidad reciben el tratamiento médico adecuado y que la calidad de servicio era mala.

El acceso a rehabilitación y a accesorios de movilización está limitado a únicamente tres instalaciones, de las cuales dos se encuentran en Managua. La mayoría de sobrevivientes a incidentes relacionados con minas/REG se encuentran en zonas rurales. Las tres instalaciones dependen actualmente de apoyo financiero externo y conseguir fondos continúa siendo un reto. El acceso se ha dificultado debido a la falta de una política nacional y debido a los altos costos para transportarse y para adquirir los accesorios de movilización. Mantener profesionales de la rehabilitación física fue un reto debido a que los salarios en Nicaragua son considerablemente menores a los de los profesionales en países vecinos. Entre 1996 y el 2008, el precio de prótesis aumentó en 120% y únicamente 0.5% de los amputados pueden pagar para adquirir sus prótesis. En el 2007, el gobierno empezó a brindar servicios de salud y atención primaria y de emergencia de manera gratuita, sin embargo aún se cobra una tarifa por rehabilitación física.

El tratamiento psicológico únicamente se encuentra disponible en Managua. Las oportunidades de educación y de reintegración económica son inadecuadas y no cubren la demanda y se dificultan debido a la falta de conciencia y apoyo al discapacitado, discriminación y la falta de un plan a largo plazo para atender las continuas necesidades de los sobrevivientes.

Nicaragua tiene una legislación que protege los derechos de las personas con discapacidad, pero el gobierno no hace cumplir la ley y la discriminación es evidente. El 7 de diciembre del 2007, Nicaragua ratificó la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, pero hasta el 31 de julio del 2008 no ha firmado aun el Protocolo Opcional. El MINSA mantiene un sitio Web en donde brinda información sobre políticas y servicios para personas con discapacidad.

Progreso para alcanzar los objetivos de atención a víctimas VA25

Nicaragua es uno de los 25 estados miembros con un número importante de sobrevivientes de minas, también con “una gran responsabilidad para actuar y también con grandes necesidades de recibir ayuda” destinada a brindar servicios adecuados para el cuido, rehabilitación y reintegración de los sobrevivientes. Como parte de su compromiso con el Plan de Acción de Nairobi, Nicaragua presentó sus objetivos para el periodo 2005-2009 en la Sexta Reunión de Estados Miembros en el 2005, pero hasta julio del 2008 Nicaragua no se ha elaborado ni un plan para alcanzar los objetivos ni una revisión de estos. Los objetivos de Nicaragua continúan estando incompletos y son considerados non-SMART (no son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y se encuentran limitados por el tiempo).

Un reporte a mediano plazo elaborado en noviembre del 2007 sobre los estatus de asistencia a víctimas reveló que “Nicaragua ha revisado sus objetivos”. El documento está en proceso de traducción”. Sin embargo, el documento revisado no ha sido publicado y no está disponible para el público, el Monitoreo de Minas Terrestres ha sido incapaz de obtener una copia, a pesar de haberla solicitado en reiteradas ocasiones. El Comité Nacional de Desminado argumentó que la información todavía no se encuentra disponible debido a la falta de un punto central con el MINED.

Algunos avances en alcanzar los objetivos de VA han sido presentados en la Octava Reunión de Estados Miembros en noviembre del 2007, sin embargo parte de los avances presentados ya habían sido expuestos en abril del 2007. Además, el Monitoreo de Minas Terrestres no puedo corroborar la veracidad de los avances presentados. Por ejemplo, se reportó que en noviembre del 2007 una instalación de fisioterapia estaba siendo construida en Ocotal, Nueva Segovia. Pero, el director de una organización de discapacitados cerca de Ocotal reportó que hasta el día 27 de marzo del 2008, ninguna instalación estaba siendo construida.

En el interior de Nicaragua, las ONGs expresaron preocupación con respecto a la sostenibilidad de financiamiento nacional para mantener los programas de VA, de igual manera que expresaron preocupación por la falta de involucramiento de las ONGs en el planeamiento gubernamental. En el 2007, el gobierno no sostuvo ninguna reunión para buscar ideas provenientes de las ONGs sobre sus esfuerzos para alcanzar los objetivos para el periodo 2005-2009.

En el 2007, los expertos en VA que formaron parte de la delegación nicaragüense a la Octava Reunión expresaron que existe una continua presencia de minas en la frontera norte que limita con Honduras y expresaron la falta de recursos para asegurar programas que garanticen la expansión económica y la reintegración social. La delegación de Nicaragua dijo que estos son los principales causales del lento progreso alcanzado. Nicaragua no brindó avances sobre progresos alcanzados durante la reunión del Comité Permanente en junio del 2008, y no incluyó a un experto para dicha reunión.

Marco Estratégico de Asistencia a Víctimas

La asistencia a víctimas fue un componente del Programa Integral de Acción de Desminado 2002-2007 de Nicaragua, coordinado por el Comité Nacional de Desminado y sus subcomisión para Atención Medica y Rehabilitación para Sobrevivientes de Minas, en el 2007 se llevó a cabo únicamente una reunión del programa en contraste con las tres reuniones que se venían realizando anualmente en años anteriores. Hasta el 28 de marzo del 2008, el programa aun no se había reunido.

La oficina de rehabilitación en el MINSA que era el punto focal de trabajo para asuntos relacionados con asistencia a víctimas con el Comité Nacional de Desminado fue cerrada a finales del 2007. Las tareas de las cuales se ocupaba esta oficina fueron redistribuidas entre el Consejo Nacional de Rehabilitación y el Hospital de Rehabilitación Aldo Chavarría. Hasta julio del 2008 no se había designado un nuevo punto focal en el MINSA para atender el proceso de planeamiento de VA con la Comisión Nacional de Desminado.

Un operador expresó su preocupación, dijo que la eficiencia con la que PADCA proveía asistencia a los sobrevivientes hizo que decayera la motivación del gobierno para desarrollar la capacidad nacional de atención en esa área. El financiamiento de PADCA está programado a concluir en el 2006. Pero PADCA ha reportado que planeaba la continuidad de servicios para los sobrevivientes aun después de la clausura del programa en el 2010, en caso de que hubiese financiamiento disponible.

En junio del 2008, CICR y su Fondo Especial para Discapacitados apoyó al MINSA en la realización de una mesa redonda con representantes de varios ministerios gubernamentales y ONGs para desarrollar un plan nacional de cinco años para proveer servicios de rehabilitación física a personas con discapacidades.

La responsabilidad de promover los derechos de las personas con discapacidades fue llevada a distintas agencias gubernamentales y a comisiones incluyendo al MINSA, MINED, MiFamilia y a la Comisión Nacional de Apoyo, a la Fiscalía y CNR. El punto focal en el MINSA también será responsable de implementar la Convención para los Derechos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

El Comité Nacional de Desminado se comprometió a brindar atención psicológica gratuita, acceso a rehabilitación física y asistencia socioeconómica. Estos servicios recibirán el apoyo de PADCA, siempre y cuando exista disponibilidad de fondos. En el 2007 no todos los sobrevivientes que necesitan atención fueron atendidos.

Al menos 1,373 personas con discapacidad, incluyendo 580 sobrevivientes de mina/REG o sus familiares, recibieron atención durante el 2007. Dentro de este total, PADCA brindó financiamiento para asistir a 425 sobrevivientes. Además, la ONG Walking Unidos asistió a 504 personas con rehabilitación física (incluyendo a 30 sobrevivientes), el Centro Polus para el Desarrollo Económico y Social, Capacidades Diferentes (CAPADIFE) asistieron a 431 personas con rehabilitación física (112 sobrevivientes). Trece niños, hijos de sobrevivientes, recibieron becas de estudio.

En el 2007, el SFD continuó su apoyo financiero, material y técnico en tres centros de rehabilitación (Walking Unidos, CAPADIFE y el Centro Nacional para Ortoprotesis y Asistencia Técnica CENAPRORTO), ayuda que facilitó que estos centros atendieran a mas de 1,000 personas con discapacidad (28% de las cuales son sobrevivientes de minas/REG). Las ONGs CAPADIFE y Walking Unidos incrementaron su capacidad en el 2007. CENAPRORTO, administrado por el MINSA, experimentó un declive en el número de personas atendidas, principalmente debido a problemas de financiamiento. El SFD apoyó al NRC en la identificación y seguimiento de pacientes que provenían de áreas rurales, lo cual resultó en un incremento de pacientes provenientes de áreas rurales en CAPADIFE (de 128 en el 2006 a 180 en el 2007). El Fondo Especial también apoyó el entrenamiento de prótesis y ortopedia de dos técnicos en la Universidad de Don Bosco en San Salvador, El Salvador.

PADCA continúa apoyando entrenamientos vocacionales de sobrevivientes de minas/REG en cooperación con el Instituto Nacional Técnico. Brindó reintegración económica a 17 sobrevivientes en el 2007. En enero del 2008, el programa de reintegración socioeconómico ha asistido a 325 personas y 98 personas más continúan en la lista de espera. Handicap International apoyó al gobierno en el registro de personas con discapacidad, incluyendo nueve sobrevivientes, y apoyó los esfuerzos para promover los derechos de personas con discapacidades. En diciembre de 2007, la institución de caridad Grapes for Humanity recaudó $50,000 para el fondo de víctimas de minas terrestres del Centro Polus el cual apoya a cafetaleros en Colombia y Nicaragua que han sufrido lesiones causadas por minas/REG. El Departamento de Estado de los Estados Unidos igualó esa cifra para donarla. La distribución de los fondos entre Colombia y Nicaragua es desconocida.

Apoyo a las Acciones de Desminado

Nicaragua ha reportado un costo aproximado total de $8.3 millones (E 6,053,534) para completar las obligaciones establecidas en el Artículo 5 durante el periodo 2008-2010, con un costo anual estimado de $1.8 millones en 2008, $6 millones en 2009 y $500,000 en 2010. El financiamiento nacional estaba programado para aportar $1.7 millones o el máximo de 20% de los fondos totales requeridos, con el restante 80% o $5.9 millones siendo aportados por donantes internacionales. En febrero de 2008, Nicaragua sostuvo una reunión en Managua con representantes de los estados donantes para desarrollar un plan de apoyo presupuestario para su plan de acción de desminado. Nicaragua no reportó que existan fondos comprometidos como resultado de la reunión. El Monitoreo de Minas Terrestres no está al tanto de costos estimados específicos a largo plazo para cubrir las necesidades de asistencia a víctimas en Nicaragua.

Apoyo Nacional para acciones de desminado

Nicaragua reportó el compromiso de contribuir con $1 millón procedentes del presupuesto nacional para realizar acciones de desminado en el 2007. Ha reportado el mismo desembolso presupuestario cada año desde el año 2000. Nicaragua reportó que ellos asumen el pago de los trabajadores del Comité Nacional de Desminado, mientras que los gastos administrativos son pagados con fondos provenientes de donantes internacionales. Nicaragua ha proyectado contribuir con $600,000 para sus objetivos de limpieza de minas en el 2008, seguido por $1 millón en el 2009 y $100,000 en el 2010.

Cooperación y Asistencia Internacional

En el 2007, cinco países reportaron estar brindando $4,493,022 (E 3,276,947) para acciones de desminado en Nicaragua. El reporte de financiamiento para desminado en Nicaragua fue aproximadamente 21% menos que el reportado en el 2006. Suecia contribuyó aproximadamente $1.4 millones en el 2006 a través de la OEA, pero no contribuyó en el 2007. El financiamiento en el 2007 fue insuficiente para alcanzar las acciones de desminado necesarias en Nicaragua, las cuales hasta marzo de 2008 han reportado un déficit de $1.2 millones en los fondos para lograr las obligaciones de limpieza del año 2008 propuestas en la extensión de las obligaciones establecidas en el Artículo 5.

Fondos Monetarios Internacionales para Acciones de Desminado en Nicaragua 2007

| Donante | Agencias u Organizaciones de Implementación | Detalles de Proyecto | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| EEUU | OEA | Limpieza de minas, VA | $1,700,000 |
| Dinamarca | Danida | Limpieza de minas | $1,378,500 (DKK 7,500,000) |
| Canadá | OEA | Acciones de Desminado Integrales | $ 692,439 (C$ 743,279) |
| España | OEA | Acciones de desminado sin especificaciones | $ 692,406 (E 505,406) |
| Italia | OEA | Limpieza de minas | $29,677 (E 21,645) |
| Total | $4,493,022 (E 3,276,947) |

Nicaragua reportó $5.5 millones en financiamiento internacional en el 2007, casi equivalente a los niveles de financiamiento del 2006 reportados por el Monitoreo de Minas Terrestres. Sin embargo, Nicaragua no brindó un desglose del financiamiento por Estado donante o agencia, o por el año en el que los fondos fueron depositados, haciendo de esta manera que la comparación de financiamiento sea imposible con los datos brindados por el Monitor de Minas Terrestres.

# Footnotes

Ley de Prohibición para la Producción, Compra, Venta, Importación, Exportación, Tránsito, Utilización y Posesión de Minas Terrestres Antipersonales, Ley No. 321, publicada en La Gaceta Diario Oficial, el 12 de Junio del 2000.

El reporte presentado fue actualizado el 28 de Febrero de 2008. Informes previos fueron remitidos el 28 de Febrero del 2007, el 28 de Febrero del 2006, el 19 de Mayo del 2005, el 28 de Abril del 2004, el 31 de Marzo del 2003, el 22 de Mayo del 2002, el 7 de Mayo del 2001, y el 30 de Septiembre de 1999.

Ver Informe del Monitor de Minas Terrestres 2006, p. 565. Nicaragua ha dicho que “apoya todos los elementos del Artículo 1” y la prohibición de asistencia a actos prohibidos, pero no ha explicado detalladamente sobre qué actos considera admisibles y qué actos prohibidos. Nicaragua reiteró en Mayo del 2006 que no han tomado una posición sobre si las minas anti-vehículos con fusibles sensibles o con dispositivos sensibles anti-manipulación están prohibidos bajo el Artículo 2 del Tratado.

Esto se declaró en todos los informes de Nicaragua sobre Artículo 7.

Ver Informe del Monitor de Minas Terrestres 2002,  p. 376.

Las 1,004 minas retenidas son: 274 PMN, 300 PMN-2, 240 POMZ-2M, 50 POMZ-2, 90 PP-MiSR-II, 25 OZM-4 y 25 PMFH. Informe del Artículo 7, Formulario D, 28 de Febrero de 2008.

Informe del Artículo 7, Formulario D, 28 de Febrero de 2007.

Informe del Artículo 7, Formulario D, 28 de Febrero de 2008. Se usaron 19 y 17 minas retenidas en el 2005 y 2006, respectivamente.

Informe del Artículo 7, Formulario D, 28 de Febrero de 2008. Las 46 minas incluían 20 PMN, 15 PPMiSR-II, y 11 POM-1. El mismo número y tipo de minas fueron transferidas el año anterior al Cuerpo de Ingenieros y a la Unidad de Entrenamiento Canino para la Detección de Minas. Informe del Artículo 7, Formulario D, 28 de Febrero de 2007.

Entrevista con el Dr. Juan Umaña, Secretario Técnico, Comisión Nacional de Desminado (CND), Managua, 21 de Marzo de 2006.

Se ha declarado que esas minas “no están incluidas en las restricciones establecidas por la Convención de Ottawa”. Informe del Artículo 7, Formulario D, 19 de Mayo de 2005. Este total de 121 parece incluir 100 minas MON-50, 11 minas MON-100 y 10 minas MON-200, según el Informe previo sobre Artículo 7. La ICBL ha instado a los Estados Parte a que informen sobre los pasos que han tomado para garantizar que las minas Claymore puedan ser usadas solamente en modo de comando-detonado (y no con tirantes), es decir, las minas permitidas conforme al Tratado.

Ver Informe del Monitor de Minas Terrestres 2006, p. 566.

Servicio de Acción Anti-minas de Naciones Unidas (UNMAS). “Informe de la Misión de Evaluación de la Situación de Minas Terrestres en Nicaragua”. 15 de Diciembre de 1998, p. 6.

UNMAS, “Informe de la Misión de Evaluación de la Situación de Minas Terrestres en Nicaragua”. 15 de Diciembre de 1998, p.6; y Comisión Nacional de Desminado (CND), “Presentación Secretaria Ejecutiva 2007, Reuniones Plenaria”, www.desminadonicaragua.gob.ni.

Solicitud de Extensión de Plazo del Artículo 5, Marzo 2008, pp. 6, 16.

Ibid, p. 5.

Informe del Artículo 7, Formulario G, 28 de Febrero de 2008.

Declaración de Nicaragua, Comité Permanente sobre Desminado, Educación sobre Riesgos de Minas y Tecnologías sobre Acción contra Minas, Ginebra, 4 de Junio de 2008.

Declaración de Nicaragua, Comité Permanente sobre Desminado, Educación sobre Riesgos de Minas y Tecnologías sobre Acción contra Minas, Ginebra, 4 de Junio de 2008, p.1; y correo electronic de Carlos J. Orozco, Coordinador Nacional de PADCA-OEA, 27 de Junio de 2008.

Solicitud de Extensión de Plazo del Artículo 5, Marzo 2008, p.5; e Informe del Artículo 7, 28 de Febrero de 2008, p.5.

Informe del Artículo 7, 28 de Febrero de 2008, p.5.

Entrevista con Carlos J. Orozco, PADCA-OEA, Managua, 5 de Marzo de 2008.

Correo electrónico de Carlos J. Orozco, PADCA-OEA, 27 de Junio de 2008.

“Objetivos Pendientes” (“Pending Objectives”) Lista de objetivos (sin fecha) proveída por Carlos J. Orozco, PADCA-OEA, 5 de Marzo de 2008; y Solicitud de Extensión de Plazo del Artículo 5, Marzo 2008, pp. 7–8.

Desde 1993 (excepto de 1995–1996) la OEA, a través de su Programa de Acción Integral contra Minas Antipersonal, ha dado apoyo para actividades de acción contra minas en Nicaragua por medio de PADCA, con el apoyo técnico de la Junta Interamericana de Defensa. Ver Informe del Monitor de Minas Terrestres 2007, p. 550; Informe del Monitor de Minas Terrestres 2006, p. 567; and Informe del Monitor de Minas Terrestres 2005, p. 460.

Solicitud de Extensión de Plazo del Artículo 5, Marzo 2008, p. 1; y entrevista con el Dr. Juan Umaña, Secretario Técnico, Comisión Nacional de Desminado (CND), Managua, 13 de Marzo de 2008.

Solicitud de Extensión de Plazo del Artículo 5, Marzo 2008, pp. 40–42.

INEC, en nombre de la OEA, “Estudio sobre el impacto del Desminado en Nicaragua”, 7 de Mayo de 2007.

Solicitud de Extensión de Plazo del Artículo 5, Marzo 2008, p. 21.

Ver Informe del Monitor de Minas Terrestres 2007, p. 550; y Solicitud de Extensión de Plazo del Artículo 5, Marzo 2008, Anexo 27, p. 58.

Entrevista con el Dr. Juan Umaña, Secretario Técnico, Comisión Nacional de Desminado (CND), Managua, 13 de Marzo de 2008; y correo electronic de Carlos J. Orozco, PADCA-OEA, 13 de Agosto de 2008.

El tamaño de los frentes de desminado y del Pelotón de Marcaje ha sido reducido como resultado de la disminución del financiamiento. Entrevistas con Normando Bona do Nascimento, Capitán de Fragata de la Armada Brasileña y otro personal, MARMINCA, Managua, 11 de Marzo de 2008; y con Dr. Juan Umaña, Secretario Técnico, Comisión Nacional de Desminado (CND), Managua, 13 de Marzo de 2008.

Entrevistas con Normando Bona do Nascimento, Capitán de Fragata de la Armada Brasileña, y otro personal, MARMINCA, Managua, 11 de Marzo de 2008; y con Dr. Juan Umaña, Secretario Técnico, Comisión Nacional de Desminado (CND), Managua, 13 de Marzo de 2008.

Solicitud de Extensión de Plazo del Artículo 5, Marzo 2008, p. 12.

Entrevista con Normando Bona do Nascimento, Capitán de Fragata de la Armada Brasileña, y otro personal, MARMINCA, Managua, 11 de Marzo de 2008.

Ver Informe del Monitor de Minas Terrestres 2006, p. 571.

Presentación de Nicaragua, Octava Reunión de Estados Parte, Artículo 11.C de la Agenda (Limpieza de Zonas Minadas), Mar Muerto, 19 de Noviembre de 2007; y entrevista con Dr. Juan Umaña, Secretario Técnico, Comisión Nacional de Desminado (CND), Managua, 13 de Marzo de 2008.

Solicitud de Extensión de Plazo del Artículo 5, Marzo 2008, pp.40–42.

Informe del Artículo 7, Formulario G, 28 de Febrero de 2008; y Declaración de Nicaragua, Comité Permanente sobre Desminado, Educación sobre Riesgos de Minas y Tecnologías sobre Acción contra Minas, Ginebra, 4 de Junio de 2008.

Solicitud de Extensión de Plazo del Artículo 5, Marzo 2008, p. 22.

Entrevista con Dr. Juan Umaña, Secretario Técnico, Comisión Nacional de Desminado (CND), Managua, 13 de Marzo de 2008; “Las Fuerzas Armadas no serán capaces de limpiar minas en el 2009,” Inter Press Service (Estados Unidos), 19 de Febrero de 2008; y correo electrónico de Carlos J. Orozco, PADCA-OEA, 6 de Marzo de 2008.

Entrevista con Dr. Juan Umaña, Secretario Técnico, Comisión Nacional de Desminado (CND), Managua, 13 de Marzo de 2008; y Solicitud de Extensión de Plazo del Artículo 5, Marzo 2008, pp. 22–23.

Solicitud de Extensión de Plazo del Artículo 5, Marzo 2008, p. 22.

PADCA-OEA, “Consolidado de Logros Obtenidos Año 2007” (“Consolidated Achievements 2007”), 5 de Febrero de 2008, www.oeadesminado.org.ni.

Alina Lorio, “Mina Explota y Mata”, La Prensa (Nueva Segovia), 9 de Junio de 2007, www-ni.laprensa.com.ni.

“Dos Zapadores Resultan Heridos en Campo Minado”, La Prensa, 26 de Julio de 2007, www.laprensa.com.ni.

Correo electrónico de Carlos J. Orozco, PADCA-OEA, 21 de Abril de 2008.

Ibid.

Ver Informe del Monitor de Minas Terrestres 2007, pp. 552–553.

Entrevista con Carlos J. Orozco, PADCA-OEA, Managua, 5 de Marzo de 2008; y correo electrónico, 6 de Marzo de 2008; Alina Lorio, “Mina Explota y Mata”, La Prensa (Nueva Segovia), 9 de Junio de 2007, www-ni.laprensa.com.ni; y PADCA-OEA, “Accidentes por Minas o UXOs, Casos”, www.oeadesminado.org.ni.

Correo electrónico de Carlos J. Orozco, PADCA-OEA, 21 de Abril de 2008.

Entrevista telefónica con Dr. Juan Umaña, Secretario Técnico, Comisión Nacional de Desminado (CND), 9 de Julio de 2008.

Correo electrónico de Carlos J. Orozco, PADCA-OEA, 29 de Junio de 2007. Ver también Informe del Monitor de Minas Terrestres 2007, p. 553.

Entrevista con Carlos J. Orozco, PADCA-OEA, Managua, 5 de Marzo de 2008; y ver Informe del Monitor de Minas Terrestres 2007, p. 553.

Ver Informe del Monitor de Minas Terrestres 2007, p. 553.

Entrevista con Carlos J. Orozco, PADCA-OEA, Managua, 5 de Marzo de 2008; y correo electrónico, 21 de Abril de 2008.

PADCA-OEA, “Accidentes por Minas o UXOs, Casos”, www.oeadesminado.org.ni; y PADCA-OEA “Accidentes en Operaciones de Desminado”, www.oeadesminado.org.ni.

PADCA-OEA, “Accidentes por Minas o UXOs, Casos”, www.oeadesminado.org.ni; y PADCA-OEA “Accidentes en Operaciones de Desminado”, www.oeadesminado.org.ni; y Solicitud de Extensión de Plazo del Artículo 5, Marzo 2008, p. 22.

Informe del Artículo 7, Formulario I, 28 de Febrero de 2008.

Ministerio de Salud, “Politica Nacional de Salud, 2007”, Managua, sin fecha, www.minsa.gob.ni.

Monitor Internacional de Derechos de los Discapacitados (IDRM), “2004 IDRM Informe País: Nicaragua” Chicago, 2004, www.ideanet.org.

Ver Informe del Monitor de Minas Terrestres 2007, p. 553.

Ver Informe del Monitor de Minas Terrestres 2007, p. 552.

Entrevista con Carlos J. Orozco, PADCA-OEA, Managua, 5 de Marzo de 2008; “Consolidado de Logros Obtenidos Año 2007 PADCA-OEA-Nicaragua”, proveído vía correo electrónico por Johanna Garcia, PADCA-OEA, 6 de Marzo de 2008; y ver también Ver Informe del Monitor de Minas Terrestres 2007, p. 552.

Entrevista con Carlos J. Orozco, PADCA-OEA, Managua, 5 de Marzo de 2008; y correo electrónico, 6 de Marzo de 2008.

Ibid; y correo electrónico, 21 de Abril de 2008.

Ibid; PADCA-OEA “Consolidado de Logros Obtenidos Año 2007 PADCA-OEA-Nicaragua”, proveído vía correo electrónico de Johanna Garcia, PADCA-OEA, 6 de Marzo de 2008; y entrevista telefónica con Dr. Juan Umaña, Secretario Técnico, Comisión Nacional de Desminado (CND), 23 de Abril de 2008.

Entrevista telefónica con Dr. Juan Umaña, Secretario Técnico, Comisión Nacional de Desminado (CND), 23 de Abril de 2008; e Informe del Artículo 7, Formulario I, 28 de Febrero de 2008.

Correo electrónico de Tania Urey, Asistente de la Secretaría Técnica, Comisión Nacional de Desminado (CND), 24 de Abril de 2008.

Correo electrónico de Carlos J. Orozco, PADCA-OEA, 21 de Abril de 2008.

Entrevista telefónica con Dr. Juan Umaña, CND, 23 de Abril de 2008.

Correo electrónico de Carlos J. Orozco, PADCA-OEA, 21 de Abril de 2008.

Entrevista con Carlos J. Orozco, PADCA-OEA, Managua, 5 de Marzo de 2008; “Consolidado de Logros Obtenidos Año 2007 PADCA-OEA-Nicaragua”, proveído vía correo electrónico por Johanna Garcia, PADCA-OEA, 6 de Marzo de 2008.

Informe del Artículo 7, Formulario I, 28 de Febrero de 2008.

Entrevista con Carlos J. Orozco, PADCA-OEA, Managua, 5 de Marzo de 2008; “Consolidado de Logros Obtenidos Año 2007 PADCA-OEA-Nicaragua”, proveído vía correo electrónico por Johanna Garcia, PADCA-OEA, 6 de Marzo de 2008; y ver también Informe del Monitor de Minas Terrestres 2006, p. 573.

Más del 72% de todos los reportes públicos sobre minas y Remanentes Explosivos de Guerra (REG) son originados de esos dos departamentos.

PADCA-OEA “Consolidado de Logros Obtenidos Año 2007 PADCA-OEA-Nicaragua”, proveído vía correo electrónico de Johanna Garcia, PADCA-OEA, 6 de Marzo de 2008; y ver también Informe del Monitor de Minas Terrestres 2007, p. 552.

Entrevista telefónica con el Dr. Juan Umaña, Secretario Técnico, CND, 23 de Abril de 2008; e Informe del Artículo 7, Formulario I, 28 de Febrero de 2008.

Correo electrónico de Tania Urey, CND, 24 de Abril de 2008.

Entrevista con Carlos J. Orozco, PADCA-OEA, Managua, 5 de Marzo de 2008; PADCA-OEA “Consolidado de Logros Obtenidos Año 2007 PADCA-OEA-Nicaragua”, proveído vía correo electrónico de Johanna Garcia, PADCA-OEA, 6 de Marzo de 2008. Ver también el Informe sobre Honduras en la Edición 2008 del Informe del Monitor de Minas Terrestres 2008.

Entrevista con Dr. Juan Umaña, Secretario Técnico, CND, en Ginebra, 4 de Junio de 2008; y entrevista telefónica, 9 de Julio de 2008.

Informe del Monitor de Minas Terrestres 2007, p. 553.

Departamento de Estado de Estados Unidos (US Department of State), “Informe de País 2007 sobre Prácticas de Derechos Humanos: Nicaragua” Washington, DC, 11 de Marzo de 2008.

CICR SFD, “Informe Anual 2007,” Ginebra, Febrero 2008, pp. 32–33.

CICR SFD, “Apelación 2008” Ginebra, sin fecha, p.19; y ver también Informe del Monitor de Minas Terrestres 2006, pp. 576–579.

Entrevista con Peter A. Poetsma y Carlos Delgado, Coordinadores, CICR SFD, Managua, 17 de Marzo de 2008.

Entrevista con Dr. Juan Umaña, Secretario Técnico, CND, en Ginebra, 4 de Junio de 2008; y entrevista telefónica, 9 de Julio de 2008.

Departamento de Estado de Estados Unidos (US Department of State), “Informe de País 2007 sobre Prácticas de Derechos Humanos: Nicaragua” Washington, DC, 11 de Marzo de 2008.

Ministerio de Salud, “Portal Discapacidad en Nicaragua”, www.minsa.gob.ni.

Naciones Unidas, “Informe Final de la Primera Conferencia de Revisión de los Estados Parte de la Convención sobre la Prohibición del Uso, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción”, Nairobi, 29 de Noviembre–3 de Diciembre de 2004, APLC/CONF/2004/5, 9 de Febrero de 2005, p. 33.

“Revisión de Mediano Plazo del Estado de la Asistencia a Víctimas en los 24 Estados Parte Relevantes”, Ginebra, 21 de Noviembre de 2007, p.34.

Entrevista telefónica con el Dr. Juan Umaña, Secretario Técnico, CND, 9 de Julio de 2008.

Ver Informe del Monitor de Minas Terrestres 2007, pp. 554–555; Declaración de Nicaragua, Comité Permanente sobre Asistencia a Víctimas y Reintegración Socio-Económica, Ginebra, 24 de Abril de 2007; y Declaración de Nicaragua, Octava Reunión de Estados Parte, Mar Muerto, 21 de Noviembre de 2007.

Declaración de Nicaragua, Octava Reunión de Estados Parte, Mar Muerto, 21 de Noviembre de 2007.

Entrevista telefónica con Uriel Carazo, Director, Foundación Comisión Conjunta para la Paz y Reconstrucción (FCCPR), 25 de Marzo  de 2008; y correo electrónico, 27 de Marzo de 2008.

Entrevista con Peter A. Poetsma y Carlos Delgado, CICR SFD, Managua, 17 de Marzo de 2008; entrevistas telefónicas con Uriel Carazo, FCCPR, 25 de Marzo de 2008, y con Tania Urey, CND, 26 de Marzo de 2008; y entrevista con Brenda Tapia, Coordinadora Técnica para Salud y Rehabilitación, Handicap International, Managua, 26 de Marzo de 2008. Según la Comisión Nacional de Desminado, su Sub-Comisión para Asistencia Médica y Rehabilitación de Sobrevivientes de Minas se reunió en Marzo de 2007, pero representantes de ONG’s informaron que no fueron discutidas las revisiones a los objetivos.

Declaración de Nicaragua, Octava Reunión de Estados Parte, Mar Muerto, 21 de Noviembre de 2007.

Ver Informe del Monitor de Minas Terrestres 2007, p. 556. El Programa Integral de Acción contra Minas 2002–2007 no ha sido oficialmente ampliado o reemplazado con un nuevo programa hasta Junio de 2008.

Entrevista telefónica con Tanya Urey, CND, 28 de Marzo de 2008.

Entrevista con el Dr. Juan Umaña, CND, en Ginebra, 4 de Junio de 2008; y entrevista telefónica, 9 de Julio de 2008.

Entrevistas con Peter A. Poetsma y Carlos Delgado, CICR SFD, Managua, 17 de Marzo de 2008; y Brenda Tapia, Handicap International (HI), Managua, 26 de Marzo de 2008; y entrevista telefónica con Uriel Carazo, FCCPR, 25 de Marzo de 2008.

Entrevista con Carlos J. Orozco, PADCA-OEA, Managua, 5 de Marzo de 2008.

Entrevista con Peter A. Poetsma y Carlos Delgado, CICR SFD, Managua, 17 de Marzo de 2008.

Entrevista con Brenda Tapia, HI, Managua, 26 de Marzo de 2008; entrevista telefónica con Rosa Salgado Castillo, Defensora de Personas con Discapacidades, Procuradoria, 28 de Marzo de 2008; y ver también Ministerio de Salud, “Portal Discapacidad en Nicaragua”, www.minsa.gob.ni.

Entrevista con Dr. Juan Umaña, CND, en Ginebra, 4 de Junio de 2008.

Ver Informe del Monitor de Minas Terrestres 2006, pp. 576–577.

Entrevista con Carlos J. Orozco, PADCA-OEA, Managua, 5 de Marzo de 2008.

Ibid; y correos electrónicos de Francis Carolina Díaz, Administradora, CAPADIFE, 14 de Abril de 2008; y Marvin Moreira, Director, Walking Unidos, 23 de Abril de 2008.

Correo electrónico de Ada Isabel Diaz, Coordinadora, Fondo de Educación Sembrando Esperanzas, 14 de Abril de 2008.

Entrevista con Peter A. Poetsma y Carlos Delgado, CICR SFD, Managua, 17 de Marzo de 2008; y CICR SFD, “Apelación 2008,” Ginebra, sin fecha, p.18; e “Informe Anual 2007,” Ginebra, Febrero 2008, p. 32.

Correo electrónico de Cecilia Bustamante, Sección para Asistencia a Víctimas de Minas, PADCA-OEA, 24 de Marzo de 2008.

Entrevista con Carlos J. Orozco, PADCA-OEA, Managua, 5 de Marzo de 2008; “Programa de Asistencia al Desminado en Centroamérica”, www.oeadesminado.org.ni; y correo electrónico de Cecilia Bustamante, PADCA-OEA, 24 de Marzo de 2008.

Entrevista con Brenda Tapia, HI, Managua, 26 de Marzo de 2008.

Departamento de Estado de Estados Unidos, “Grapes for Humanity, U.S., Inc. Raises Funds to Aid Landmine Survivors in Colombia and Nicaragua”, Washington, DC, 21 de Diciembre de 2007, www.state.gov.

Solicitud de Extensión de Plazo del Artículo 5, Marzo 2008, Anexo IV.

Ibid.

Ibid, Anexo II.

Ibid.

Entrevista con Dr. Juan Umaña, CND, y Mayor General Ramón H. Calderón, Ejército de Nicaragua, en Ginebra, 24 de Abril de 2007.

Solicitud de Extensión de Plazo del Artículo 5, Marzo 2008, Anexo IV.

Ibid, pp. 22, y Anexo 4.

Correos electrónicos de Hanne B. Elmelund Gam, Jefe de Sección Humanitaria, Ministerio Danés de Asuntos Exteriores, 21 de Mayo de 2008; y Carly Volkes, Oficial de Programa, Secretaría de Estado para Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canada, 20 de Mayo de 2008; Informe del Artículo 7 de España, Formulario J, 30 de Abril de 2008; y correos electrónicos de Manfredo Capozza, Asesor sobre Desminado Humanitario, Ministerio Italiano para Asuntos Exteriores, 1 de Febrero de 2008; y Jonathan P. Schmeelk, Oficina de Eliminación y Reducción de Armas, Departamento de Estado de Estados Unidos, 14 de Agosto de 2008.

Solicitud de Extensión de Plazo del Artículo 5, Marzo 2008, Anexo II.